网址： https://gzzfcg.gcycloud.cn/site/gzsaas/index.html

竞争性磋商文件

项目编号：QCC2025-0009

项目名称：粤海关旧址修缮项目

项目属性：工程类

广州市政府采购中心

2025年11月27日

温馨提示：供应商报价特别注意事项

一、参加报价之前，供应商应确认企业信用档案是否办理，以免出现企业信用档案不能被使用等问题。上述情况有可能导致响应登记信息无法导入广州市政府采购中心（以下简称市政府采购中心）政府采购交易系统。

二、一律不接受纸质材料响应，只接受具备法律效力的电子响应文件。供应商参加磋商前，应当到依法设立的电子认证服务机构，根据办理指引办理云平台CA数字证书和电子签章。数字证书(CA)办理热线（第三方服务商）：GDCA:95105813，NETCA:020-89524338，CFCA:400-856-3882。

CA办理指引：https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/problem/ca.html。

系统操作指南链接：

https://gzzfcg.gcycloud.cn/freecms/site/gzsaas/xzzx/index.html

三、如更正公告有重新发布电子磋商文件的，供应商需使用更正公告后最新发布的电子磋商文件来制作电子响应文件，否则将无法正常提交电子响应文件。

四、供应商需在提交首次响应文件截止时间前完整上传电子响应文件并保存在广州市政采中心采购综合管理服务平台，且取得回执。广州市政府采购中心（以下简称市政府采购中心）恕不接收逾期送达或错误投递方式送达的响应文件。

五、加★号的条款均为实质性响应条款，必须一一响应。若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，将按响应无效处理。

六、磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，并提交具体成本测算等与报价合理性相关的证明材料（包括但不限于供应商报价期上一年度自身生产、经营成本及相关证明材料，证明材料包括：第三方机构出具的自身生产、经营成本的审计报告等相关证明材料证明其报价合理性）及《工程质量保障承诺书》；如新成立企业，只需提供《工程质量保障承诺书》（第五章 格式二十一）。磋商小组认为供应商不能证明其报价合理性的，或有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当将其作为无效响应处理。

七、对可接受分支机构报价的项目，分支机构报价的，须提供分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书，授权书须加盖总公司（总所）公章。总公司（总所）可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

八、联合体响应的，供应商进行项目响应登记时，须将联合体所有成员单位的全称录入广州市政采中心采购综合管理服务平台。

九、磋商小组评审时，对供应商部分信息直接取自供应商在广州交易集团有限公司网站企业库登记的信息，请供应商及时维护、更新企业库的信息，确保其时效性。

十、供应商一旦依法被确认为成交供应商，其响应文件中的相关内容（主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等），将会随成交结果公告一并发布在采购信息发布网上，接受社会监督。

十一、市政府采购中心为采购代理机构，不对供应商进行项目响应登记时提交的相关资料的真实性负责，如供应商发现相关资料被盗用或复制，应遵循法律途径解决，追究侵权者责任。

十二、供应商注册：需在综合管理服务平台自行注册，准确填写基础信息并自主设置账号、密码；供应商注册完成后应妥善保管账号信息，并及时更新和维护单位基本信息。供应商同时参与广东政府采购智慧云平台业务的，应当确认不同平台的注册信息（包括但不限于单位名称、统一社会信用代码等关键信息）的一致性。

注册地址：

https://gcycloud.cn/gpbs-gpbs/index.html#/gpbs/supplierReg/registrationPage?zoneCode=440101&tenantId=ZF_DLJG_000004

# （本提示内容非磋商文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以磋商文件为准。）
粤海关旧址修缮项目[QCC2025-0009]竞争性磋商公告

项目概况

# 粤海关旧址修缮项目的潜在供应商应在广州市政采中心采购综合管理服务平台网站（网址：https://gzzfcg.gcycloud.cn/freecms/site/gzsaas/cggg/index.html，以下简称市政府采购中心网站）获取采购文件，并于2025年12月8日9点00分（北京时间）前递交响应文件。

- 项目基本情况

项目编号：QCC2025-0009

项目名称：粤海关旧址修缮项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：本项目的预算总金额3319842.03元。

采购需求：

（一）标的的名称：粤海关旧址修缮项目。

（二）数量：1项。

（三）简要技术需求或服务要求：

本项目为粤海关旧址修缮项目，主要对粤海关旧址建筑物墙面天花、屋顶防水、排水系统、门窗、石 构件、栏杆等进行文物保护维修。

合同履行期限：自合同签订之日起至合同义务履行完毕为止。

本项目不接受联合体响应。

- 供应商的资格要求

1.供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：依据《响应承诺函》及以下相关证照的扫描件之一：1.企业法人提供企业法人营业执照；2.事业法人提供事业法人登记证；3.其他组织提供其他组织的营业执照或执业许可证；4.自然人提供居民身份证等。分支机构响应的，还须提供分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：依据《响应承诺函》。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：依据《响应承诺函》。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：依据《响应承诺函》。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：依据《响应承诺函》。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。

3.本项目的特定资格要求：

（1）①本项目不接受联合体响应。②供应商未被列入“信用中国”网站中“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”的记录名单；不处于“中国政府采购网”中“政府采购严重违法失信行为信息记录”的禁止参加政府采购活动期间（以磋商小组于资格审查时在上述网站查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录。同时对信用信息查询记录和证据截图存档。如相关失信记录已失效，供应商须提供相关证明资料）。③供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件：依据《响应承诺函》。

（2）

①响应供应商须同时具备建筑工程施工总承包三级（或以上）资质和具备文物保护工程施工一级资质，业务范围包含近现代重要史迹及代表性建筑（提供证书扫描件作为证明材料）。

②响应供应商须持有建设行政主管部门颁发有效的《安全生产许可证》（提供证书扫描件作为证明材料）。

③响应供应商拟派遣到本工程的项目负责人为建筑工程专业二级或以上级别的注册建造师，并持有项目负责人安全生产考核合格证（B类）（提供证书扫描件或电子证书或建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图）。

④响应供应商拟派出的专职安全员须具有安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C3类）（提供证书扫描件或电子证书或建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图）。

⑤响应供应商需承诺项目负责人不得同时在两个及两个以上的建设工程项目上担任施工单位项目负责人，且在任职期间不得担任专职安全员；项目专职安全员在任职期间也不得担任项目负责人（提供承诺函，格式自拟）。

【注：相关电子证书按规定需打印后手写本人签名的，应按照规定手写本人签名后再扫描提交。】

- 获取采购文件

时间详见采购公告及其变更公告（如有）

地点：广州市政采中心采购综合管理服务平台网站。

方式：在线获取。

售价：免费获取。

- 提交首次响应文件截止时间、开启时间和地点

提交首次响应文件截止时间和开启时间：详见采购公告及其变更公告（如有）（自磋商文件开始发出之日起至供应商提交响应文件截止之日止，不得少于10日）地点：广州市政采中心采购综合管理服务平台网站（https://gzzfcg.gcycloud.cn/site/gzsaas/index.html）

- 公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 其他补充事宜

如遇平台操作问题或需技术支持，可通过综合管理服务平台服务电话获取支持，试运行期间技术支持电话: 19124618279。

CA数字证书及电子签章：GDCA:95105813，NETCA:020-89524338，CFCA:400-856-3882。

- 对本次采购提出询问，请按以下方式联系

- 采购人信息

名称：中华人民共和国广州海关

地址：广东省广州市天河区花城大道83号

项目联系人：陈先生

联系方式：020-81107558

- 采购代理机构信息

名称：广州市政府采购中心

地址：广州市天河区天润路445号      邮编：510630

对外办公时间：工作日  8:30～12:00，14:00～17:30

- 服务热线

联系人：曾颖妍（采购文件咨询）、何晓蕾（质疑受理）

联系电话：28866437；28866163

发布人：广州市政府采购中心

发布时间：2025年11月27日

- 竞争性磋商须知

供应商必须认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。磋商供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其响应无效或被拒绝。

## 一、名词解释

    - 采购代理机构：本项目是指广州市政府采购中心，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布磋商文件，对磋商文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任磋商小组成员。

    - 采购人：本项目是指中华人民共和国广州海关，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术及服务方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担异议回复、履行合同、验收与评价等义务。

    - 磋商供应商：是指在市政府采购中心网站完成本项目响应登记并提交电子响应文件的供应商。

    - 磋商小组：是指按照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定成交供应商或者推荐成交候选供应商的临时组织。

    - 成交供应商：是指经磋商小组评审确定的对磋商文件做出实质性响应，经采购人按照规定在磋商小组推荐的成交候选供应商中确定的或磋商小组受采购人委托直接确认的供应商。

    - 磋商文件：是指包括磋商文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。 本磋商文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）及国家和广东省有关法律、法规、规章制度编制。

    - 电子响应文件：是指使用市政府采购中心提供的响应文件管理软件制作的响应文件。

    - 电子签名和电子签章：是指广东省内依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名认证证书和电子签章。电子签名及电子签章具有与手写签名或者盖章同等的法律效力。

    - 日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

    - 采购信息发布网站：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）和广州市政采中心采购综合管理服务平台网站（https://gzzfcg.gcycloud.cn/site/gzsaas/index.html）。

    - 进口产品

本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

## 二、一般要求

## （一）报价的费用

1.不论报价的结果如何，供应商应承担所有与编写和提交响应文件有关的费用。

2.采购人委托成交供应商支付公共资源交易服务费，其报价中须包含公共资源交易服务费。由成交供应商支付公共资源交易服务费后，采购人、成交供应商方可下载打印电子《成交通知书》。

3. 公共资源交易服务费收费标准

本项目为未纳入集中采购目录的项目。

公共资源交易服务费按《广州市政府采购中心关于代理采购类项目公共资源交易服务费收费标准的通知》（http://www.gzggzy.cn/jtgg/874864.jhtml）执行，本项目的公共资源交易服务费由成交供应商向广州市政府采购中心支付。

4. 公共资源交易服务费支付方式

不论报价的结果如何，响应供应商应承担所有与编写和提交响应文件有关的费用。成交供应商可选用用以下两种方式支付公共资源交易服务费：（1）现场支付：成交供应商携现金前往天润路333号广州交易集团西侧建设银行天润路支行交款，交款后前往天润路333号广州交易集团一楼大厅44号财务专窗办理支付确认。（2）汇款支付：成交供应商将公共资源交易服务费转账（汇款）至公共资源交易服务费结算账户（如下所示），由财务专窗人员在第二个工作日进行核对并确认支付，或由成交供应商凭转账（汇款）凭证前往天润路333号广州交易集团一楼大厅44号财务专窗办理支付确认。公共资源交易服务费结算账户信息：收款单位：广州市政府采购中心，开户银行：中国建设银行广州天润路支行，账号：44050158340409202288【注：公共资源交易服务费增值税电子普通发票待成交供应商支付公共资源交易服务费并确认后（可登录综合管理平台查看是否支付成功，一般支付后两个工作日内返回支付信息），成交供应商登录综合管理平台，在费用管理--业务订单菜单填写开票信息并申请开票，广州市政府采购中心将电子发票发送至成交供应商的登记的手机号码和电子邮箱，同时，可登录综合管理平台工作台可查看电子发票。使用汇款支付过程中，请在摘要或用途中注明项目编号交易服务费，例如：CZ2022-0001交易服务费。当交易服务费到账的银行回单中单位名称、应缴交易服务费金额、成交项目编号三项信息匹配都一致时，系统会自动进行支付确认。】（3）公共资源交易服务费以采购额按差额定率累进法计算。详见《广州市政府采购中心关于代理采购类项目公共资源交易服务费收费标准的通知》（http://www.gzggzy.cn/jtgg/874864.jhtml）（注：采购额为成交金额。）

## （二）磋商文件的澄清修改

1.提交首次响应文件截止之日前，市政府采购中心可对磋商文件进行必要的澄清或者修改，并在提交首次响应文件截止之日5日前，在采购信息发布网站上发布更正公告，不足5日的，顺延提交首次响应文件截止时间。

2.更正公告为磋商文件的组成部分，一经在市政府采购中心网站发布，系统将自动通过短信方式发送给已在市政府采购中心网站进行项目响应登记的供应商，视同已通知所有磋商文件的收受人。

3.如更正公告有重新发布电子磋商文件的，供应商应下载最新发布的电子磋商文件制作响应文件。

4.供应商在规定的时间内未对磋商文件提出询问、质疑的，将视其为无异议。对磋商文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

## （三）关于联合体响应、关联企业

1.本项目不接受联合体响应。

2.关于关联企业响应说明：

（1）对于不接受联合体响应的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的响应。如同时参加，则其响应将被拒绝。

（2）对于接受联合体响应的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的响应。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

## （四）关于分支机构报价

分支机构报价的，须提供分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书，授权书须加盖总公司（总所）公章。总公司（总所）可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。依法设立登记的分支机构以自己的名义参加政府采购活动，产生的民事责任由法人承担。

## （五）关于提供前期服务的供应商

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（六）关于中小微企业响应

1.中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

2.根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业响应时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

3.根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

（七）知识产权

1.供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用响应货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

2.报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3.系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由供应商承担所有责任及费用。

4.成交供应商需对所有成果、产品的知识产权负有瑕疵担保责任，因使用未被授权使用的技术、组件、系统软件、通用软件等知识产权问题引起的纠纷所产生的所有责任及费用由成交供应商自行承担。

5.本项目研究成果及其技术文档等所有权由采购人享有，技术文档资料包括完备的系统设计文档、功能模块说明、程序源代码、执行代码、使用手册等，采购人对本项目的所有成果具有所有权。项目所交付的应用系统软件环境包括生产环境（正式环境）、测试环境、开发环境，所有环境均要求能正常使用，未经采购人许可，成交供应商不得将相关采购人资料提供给第三方。

（八）纪律与保密事项

1.供应商不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

2.在确定成交供应商之前，供应商不得与采购人就报价、响应方案等实质性内容进行磋商，也不得私下接触磋商小组成员。

3.在确定成交供应商之前，供应商试图在响应文件审查、澄清、比较和评价时对磋商小组、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其响应无效。

4.获得本磋商文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将磋商文件用作本次响应以外的任何用途。

5.由采购人向供应商提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。报价结束后，应采购人要求，供应商应归还所有从采购人处获得的保密资料。

6.采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或磋商小组披露。

7.在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

## 三、询问、质疑与投诉

（一）询问

供应商对政府采购活动事项（磋商文件、采购过程和成交结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。以书面方式提出的，询问文件应当署名，询问供应商为自然人的，应当由本人签字；询问供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。联系方式见采购公告中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

（二）质疑

1.供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

（1）对磋商文件提出质疑的，为获取磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑函应当包括下列主要内容：

（1）质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（2）质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（3）认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

（4）提出质疑的日期。

3.质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

5.供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

6.质疑联系方式如下：

质疑联系人：何晓蕾

电话：020-28866163

传真：无

邮箱：无

地址：广州市天河区天润路445号4楼广州市政府采购中心质量监督部

邮编：510630

（三）投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

本项目投诉受理部门：财政部政府采购监督裁决处，地址：北京市西城区玉渊潭南路晾果厂6号都邦大厦三层，受理电话：010-68513070、010-68519967。

四、响应要求

（一）响应登记

供应商应从广州市政采中心采购综合管理服务平台（https://gcycloud.cn/gpbs-gpbs/index.html#/gpbs/supplierReg/registrationPage?zoneCode=440101&tenantId=ZF_DLJG_000004）的供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目登记并在线获取磋商文件（未按上述方式获取磋商文件的供应商，其响应资格将被视为无效）。

（二）响应文件的制作

1.响应文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第五章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由供应商承担。由于本项目采用电子化报价，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排响应文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

2. 供应商应使用广州市政采中心采购综合管理服务平台提供的投标客户端编制、标记、加密响应文件，成功加密后将生成指定格式的电子响应文件和电子备用响应文件。所有响应文件不能进行压缩处理。关于电子响应报价（如有报价）说明如下：

（1）供应商应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“首轮报价表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。磋商总价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

（2）磋商报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

（3）磋商报价不得有选择性报价和附有条件的报价，否则将导致响应无效。

4.磋商供应商不得将同一个项目的内容拆开报价，否则其报价将被视为非实质性响应。

5.磋商供应商须对磋商文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。采购需求中技术参数有具体数值要求的，供应商需在报价明细表中标注产品实际参数数值，照搬照抄采购文件参数、不注明实际数值者视为未响应。

6.磋商文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，磋商供应商若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效响应处理。

7.磋商供应商要按磋商文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在磋商文件另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

8.响应文件以及磋商供应商与采购人、市政府采购中心之间的往来函电均应使用中文。磋商供应商提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

9.磋商供应商按磋商文件规定的格式完整地填写和提供资料，必须对所提供全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会市政府采购中心。

（三）响应文件的提交

1.磋商供应商应在上传电子响应文件前，在广州市政采中心采购综合管理服务平台中完成项目响应登记。

2.市政府采购中心不接受现场邮寄纸质、电报、电话、传真方式报价。

3.供应商应于提交响应文件截止时间前，将响应文件完整上传并保存在广州市政采中心采购综合管理服务平台，并取得回执。时间以广州市政采中心采购综合管理服务平台服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，响应截止时间结束后，系统将不允许供应商上传响应文件。

4.上传响应文件时，磋商供应商须使用制作该响应文件的同一业务数字证书进行上传操作。

5.市政府采购中心对因不可抗力事件造成的响应文件的损坏、丢失的，不承担责任。

6.出现下述情形之一，属于未成功提交响应文件：

（1）提交首次响应文件截止时，响应文件未完整上传并保存的。

（2）响应文件未按要求进行电子签名和电子签章，或电子签名或电子签章不完整的。

（3）响应文件损坏或格式不正确的。

（4）未使用最新发布的磋商文件制作响应文件的。

（四）响应文件的修改、撤回与撤销

1.在提交响应文件截止时间前，供应商可以修改或撤回未解密的响应文件，响应文件一经解密，将不允许修改或撤回。

2.在提交响应文件截止时间后，供应商不得补充、修改和更换响应文件。

3.在提交响应文件截止时间起至响应有效期终止日前，供应商不能撤销响应文件，否则采购人有权将其撤销行为载入不良信用记录。

（五）响应文件的解密

供应商须在规定的响应文件解密时间内，使用制作该响应文件的同一业务数字证书对响应文件进行解密，逾期未解密的响应文件作无效处理。

## （六）报价有效期

报价有效期从提交响应文件的截止之日起算90天。

1.报价有效期内供应商撤销响应文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还磋商保证金（如有）。采用磋商保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

2.出现特殊情况需延长报价有效期的，采购人或采购代理机构可于报价有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有供应商。供应商同意延长的，应相应延长其磋商保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商可以拒绝延长有效期，但其响应将会被视为无效，拒绝延长有效期的供应商有权收回其磋商保证金（如有）。采用磋商保函方式替代保证金的，响应有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示供应商重新开函，未获得有效保函的供应商其响应将会被视为无效。

## （七）磋商保证金

1.本项目收取磋商保证金。磋商保证金可以采用银行转账、支票、汇票、本票、保函等非现金形式提交，具体缴纳办法如下：

2.金额：66396.84元。

3.缴纳截止时间：本项目提交响应文件截止时间。

4.采取汇款方式缴纳的，磋商保证金应当从报价供应商的银行账户缴纳且在响应截止时间前到达采购机构账户内，同时将支付凭证通过响应文件一并提交，以凭证为准，否则视为无效投响应；响应供应商在汇款时应当在备注信息中注明本项目的编号及用途（如“项目编号，磋商保证金”），以便采购机构的财务人员查证入账。

账户名称：广州市政府采购中心；

银行账号：3602085729208888868；

开户行:中国工商银行广州太阳广场支行。

5.采用保函、担保或保证保险等方式缴纳的，响应供应商应在文件中提交其佐证材料的扫描件。保函、担保或保证保险(不限制其开具机构及其出具格式)。有效期超过响应有效期30天。

6.成交供应商的磋商保证金，在签订正式合同后5个工作日内全额无息退还。未成交供应商的磋商保证金，将在采购机构发出未成交通知书后5个工作日内全额无息退还。

7.有下列情况之一的，磋商保证金将不予退还：

（1）响应供应商在提交响应文件截止时间后，在响应有效期内撤回其响应文件的；

（2）响应供应商干扰响应或评审活动，造成严重影响和后果的；

（3）虚假报价或恶意串通的；

（4）成交供应商无正当理由放弃成交的；

（5）成交供应商无正当理由不与采购单位订立合同，在签订合同时向采购单位提出附加条件，或不按照磋商文件要求提交履约保证金的；

（6）其他违反国家法律法规行为的。

## 五、磋商文件的解释权

本磋商文件由市政府采购中心负责解释。

- 采购需求

一、工程概况

粤海关旧址位于广州市荔湾区沿江西路29号，是全国重点文物保护单位，为近现代重要史迹及代表性建筑，于1916年建成并使用至今，已有百多年的历史，建筑面积为3293平方米，共四层，连同钟楼(含避雷针)高44.5米， 现为“粤海关博物馆”对外开放使用。本次修缮规模3293平方米，主要对粤海关旧址建筑物墙面天花、屋顶防水、排水系统、门窗、石构件、栏杆等进行文物保护维修，项目具体修缮内容详细见施工图纸和工程量清单。

1.项目属性：工程类

2.★本项目不接受分包（依据实质性响应一览表）。

承包方式：本项目按固定综合单价包干，根据施工图纸、工程量清单按实结算（由采购人指定的第三方单位进行审核，出具审核报告，并按审核报告进行结算）：即按照图纸和工程量清单内容，要求包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包余泥排放、包税费、包劳保、包验收、包保修、包风险等的承包方式。

3.本项目不属于专门面向中小微企业预留采购份额的项目，原因和情形为：按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形。

4.本项目采购标的对应的中小微企业划分标准所属行业为：建筑业

5.★成交供应商须在成交结果公告之日起2个工作日内向采购代理机构提供纸质响应文件2套（封面需加盖单位公章及骑缝章），纸质响应文件需与电子响应文件内容保持一致。响应文件内提供承诺函，格式自拟（依据实质性响应一览表及承诺函）。

6.报价要求：响应供应商应按照附件所提供的工程量清单进行分项报价，不得随意改动工程量清单内容。报价应已包括但不限于：完成工程项目的所有成本、利润、税金、风险、验收及政策性文件规定费用等和施工过程中损耗、额外材料、局部设计费等应预见和不可预见费用。

7.★供应商必须对本项目的全部内容进行报价，本项目最高限价为人民币3319842.03元。响应供应商需在《首轮报价表》中报出总价作为价格评审依据，并提供工程量清单分项报价表。磋商结束后，所有实质性响应的供应商应在规定时间内提交最后报价（最后报价较首轮报价有下浮的，若未提供分项报价表，默认按扣除不可竞争费用后的价格下浮比例计算综合单价）。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。如磋商小组没有对磋商文件作实质性变动、增加新的需求，供应商在最后报价环节中所报出的响应总价不得高于首轮报价，否则响应无效。

8.★供应商必须承诺本项目绿色施工安全防护措施费为409613.90元，暂列金额为186466.25元。绿色施工安全防护措施费、暂列金额为不可竞争费。响应文件内提供承诺函，格式自拟（依据实质性响应一览表及承诺函）。

二、人员资质要求

1.拟派遣到本工程的项目负责人具有全国性文物保护行业协会颁发的文物保护工程责任工程师证书(从业范围为近现代重要史迹及代表性建筑)，具有同类工程施工经验(提供相关工程任职证明)，项目负责人不得同时在两个及两个以上的建设工程项目上担任施工单位项目负责人；文物保护施工技术人员（技术负责人），应当参与文物保护工程施工相关专业技术工作三年以上，或者具有文物保护或建筑施工相关专业的初级职称。

2.成交供应商派驻本工程的项目负责人、技术负责人、专职安全员及其他主要管理人员、特殊工种操作人员均须持有政府规定的上岗证或相关的任职资格证书。需至少配置项目负责人、技术负责人、专职安全员、材料员、质量员、资料员等维持项目运转所需人员，不得随意更换。

| 团队主要人员岗位职责及要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 岗位 | 人数 | 岗位职责 | 岗位要求 |
| 项目负责人 | 1人 | 1.熟悉施工图纸和技术要求。统筹项目施工前，对施工人员进行安全技术培训。 2.参加采购人组织的召开的会议。 3.统筹施工期间涉及的施工、安装、安全、防火、用电、环境保护等工作。 4.管理协调，施工期间的用水用电及其相关工作。 5.制定详细的项目计划，包括时间表、资金和资源分配，监控项目进度，并及时调整计划以应对变化。 6.确立质量保证措施，监督材料的质量检测过程，实时反馈采购人进度。 7.负责准备和维护项目相关的所有文档，包括技术规范、检验报告、采购文件等，向采购人提供定期的进度报告，包含项目进展、问题和解决方案。 | 1.具有全国性文物保护行业协会颁发的文物保护工程责任工程师证书，从业范围为近现代重要史迹及代表性建筑； 2.项目负责人不得同时在两个及两个以上的建设工程项目上担任施工单位项目负责人； 3.具有5年或以上从业经验； 4.担任过文物、古建筑修缮工程项目的项目负责人。 |
| 技术负责人 | 1人 | 1.熟悉施工图纸和技术要求。全面把控修缮工程技术方向，依据文物保护原则和相关规范，制定科学合理的修缮技术方案，解决施工中出现的复杂技术问题。 2.监督施工过程是否严格遵循技术方案和文物保护要求，对关键工序进行技术复核，确保修缮质量符合标准。​ 3.组织技术交底，向施工团队清晰传达修缮技术要点和质量标准；协调技术人员、施工班组等各方资源，保障施工流程顺畅。​ 4.参与工程验收，提供技术层面的专业意见，确保验收顺利通过。​ 5.在技术层面落实安全生产要求，避免施工对文物造成二次损害。 | 1.参与文物保护工程施工相关专业技术工作三年以上； 2.具有文物保护或建筑施工相关专业的初级（或以上）职称。 |

三 、特殊说明

1.本建筑属于全国重点文物保护单位，成交供应商须采取妥善的文物保护管理措施，避免文物遭受破坏、磨损或失窃，否则将由成交供应商承担相应损失。

2.施工期间必须遵守物业管理的规定，按要求办理进场施工手续。这种规定可能对人员出入、施工时段、施工顺序、施工工艺提出更高要求，会导致正常工作降效、临时停工等。由此产生的费用由供应商自行承担，供应商在报价时应综合考虑。

3.成交供应商报价时应自行考虑负责实施现场安保工作， 采取相应保卫措施防止出现财、物被盗行为。

4.施工用水、用电由成交供应商自行解决，采购人只提供接驳点，费用考虑在响应报价中，要求成交供应商单独安装水表、电表，费用按项目所在地水、电费计费标准计算并由成交供应商缴纳。

5.本项目属于全国重点文物保护单位修缮工程，作业点包含机关单位办公场所，不提供食宿场地，食宿由成交供应商自行解决，并在报价中综合考虑。

四、进度要求

1.本项目要求工期为180日历天（不含春节假期，通过监理单位组织的预验收），自收到工程开工令时起算。

2.以上日期均为日历天，如出现工期滞后，成交供应商需综合考虑各种赶工措施，包括增加人、材、机的投入，成交后不增加任何费用。

3.保证质量是控制工期完成的前提，如果成交供应商以追求工期为由而忽视质量、安全和文明施工等其他方面，漠视采购人和监理单位的整改通知，采购人有权对本工程下发停工令，但工期不予以顺延，所有责任由成交供应商自行承担。

4.施工单位须根据工程特点、难点合理编制施工组织方案，清晰体现人员、机械、材料计划、物料运输路线、施工顺序安排，有序组织施工作业。因粤海关旧址属于广州代表性建筑，社会涉及影响面大，如出现工期滞后造成社会不利影响，将由成交供应商承担。

五、质量要求

1.修缮工程中使用的材料必须符合国家文物局及相关主管部门发布的一系列文物保护行业标准和技术规范且符合设计图纸要求，应提供生产厂家的合格证书及实验报告，所有材料须提供产品小样并经采购人、设计、监理书面确认后才能批量采购。

2.材料进场使用前提前24小时通知采购人代表和监理验收，经监理书面确认符合要求后方能投入使用。若成交供应商选用材料不符合要求，采购人有权要求成交供应商无偿更换。

3.本工程质量均严格按照施工图的设计要求及国家有关施工及验收规范、规程、标准进行施工和验收，工程达不到合格标准的，施工单位无偿返修并承担由此造成的损失和责任，工期不予顺延。保修期为5年，自最终验收主管部门（市文物局）认定时起算。

4.每一项隐蔽工程在隐蔽前，施工单位须向采购人提出书面验收申请并申报工程量，经过监理、采购人代表验收合格并书面签字确认后方可隐蔽施工，否则采购人有权打开验收确认工程量，不论验收是否合格，施工单位都要按图重新施工，所造成的一切费用由施工单位自行承担。

5.工程质量按照设计文件、相关行业标准及质量验收规范、有关部门验收认定为准，缺陷责任期为2年，自最终验收部门（市文物局）认定时起算。

6.施工单位在收到保修通知后，应在24小时内到达工程现场，否则采购人有权扣除相应质量保证金。

7.工程质量标准需通过省、市一级文物主管部门组织的竣工验收。

六、安全文明要求

1.成交供应商对施工期间的质量及安全负责，应为所有现场施工人员及管理人员购买保险，施工期间若出现任何有成交供应商原因引起的质量及安全事故，成交供应商承担由事故产生的全部责任及损失。由于成交供应商原因在施工场地内及其毗邻造成的第三者人身伤亡和财产损失，由成交供应商负责赔偿。

2. 成交供应商应充分了解当地政府对绿色安全文明施工的规范要求，如工地围挡、公益广告、标识牌等，并综合考虑报价，施工期间必须严格执行政府各主管部门的相关管理要求。

3.成交供应商应当编制建筑垃圾处理方案，采取污染防治措施，并在开工前报工程所在地政府主管部门备案，在工程施工期间，建筑垃圾必须每天清理，统一外运，遵循采购人关于清除垃圾或整理工地的指示，积极配合采购人及监理巡检发现的现场安全文明问题。

4.成交供应商应在施工过程中严格遵守《中华人民共和国噪声污染防治法》《建筑施工场界环境噪声排放标准》，如因违规施工和噪声扰民造成一切后果由供应商承担。

5.成交供应商在工程施工期间，建立动火申请审批制度，配置一定数量的消防器材。建立施工安全用电制度，确保施工用电设备的完好无损，并设置漏电保护装置。建立应急措施制度，对重要危险源、重要环境因素等可能造成意外事件的紧急情况做出准备和响应。

6.项目涉及高空作业，脚手架、吊篮等高空作业要求所采用的材料、设备、特殊工种人员必须满足国家有关技术操作规程的要求。

七、管理要求

1.根据施工进度服从采购人统一协调，主动做好配合工作，参加监理例会、施工专题会等会议。施工过程如出现异议，应及时协商解决，成交供应商不得擅自停工或借故拖延工期，否则因停工或延误所造成的损失由成交供应商承担。

2.施工过程中，成交供应商接到采购人所发的指令(图纸变更或其他文件),成交供应商必须及时组织施工，及时补充签证变更协议。

3.成交供应商应办理项目工人工资专户，确保劳务工资得到及时发放，并采取切实可行措施确保无劳资纠纷事件发生。

4.成交供应商必须积极主动配合采购人委托的检测单位或监理单位、政府主管部门进行检测或验收。

5.成交供应商应向采购人提供根据项目所在地政府要求的相关资料，熟悉项目开工报批、报建及备案要求，如广东省文物保护工程开工备案等，配合相关报建工作。

6. 成交供应商须严格遵守当地政府职能部门的各项规章制度，由于管理不善，导致政府职能部门的罚款和停工整改，由此发生的费用与损失由成交供应商自行承担，且采购人保留暂缓支付工程款的权利。

7.成交供应商需做好施工日志、施工周报、施工月报等施工记录工作，每日上报工人安全教育晨会水印照片、施工作业具体部位照片、现场施工人员情况。

八、验收要求

1、项目施工完成后，先由监理单位组织预验收，预验收通过后，成交供应商负责协调相关主管部门（如市一级文物部门）参与项目竣工验收。如验收合格，采购人、成交供应商、监理负责本项目的代表人员共同签署相应的验收表确认结果。当相应的验收表签署盖章后，验收工作方为完成。成交供应商本项目负责代表以外的其他人员签署验收无效。

2、如竣工验收未通过，成交供应商应在10个工作日内整改完毕，如有特殊情况未能按时整改完毕，可书面向采购人提出顺延10个工作日的申请，采购人签署同意后可顺延，但本次顺延后不得再提出顺延。如首次顺延后，仍无法整改完毕，采购人有权要求成交供应商退回已支付的款项给采购人，造成采购人的所有损失由成交供应商承担。

3、采购人、成交供应商双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。成交供应商应于验收前24小时通知采购人，采购人代表接到通知后24小时内应到现场检验，认可签证后，方可进行下一工序施工。若采购人要求复验时，成交供应商应按要求办理复验。

4、验收执行标准：

(1)符合中华人民共和国国家和履约地相关安全质量标准、行业技术规范标准、环保节能标准；

(2)符合磋商文件、响应文件和合同中各方共同认可的合理最佳配置、参数规格及各项要求；

(3)上述各类标准与法规必须是最新发布的现行标准版本。

九、付款约定

以《合同文本》专用条款第81条为准。

十、其他事项

1.每笔款项支付前10个工作日内，成交供应商须提交与每笔款项金额相等的本行业有效发票和请款函。

2.若非采购人原因导致（包括但不限于不可抗力）到账时间延迟，采购人不承担相应责任。

3.项目所有款项的付款时间为采购人向财政性资金支付部门提出支付申请的时间，不含政府财政支付部门审查的时间。

4.如因成交供应商未能按期完成最终验收、政府财政支付流程、资金到位等特殊情况导致的支付延期，采购人不承担任何相关违约责任，不支付因此产生的利息。

十一、履约保证金

1.提交时间：签订合同后7个工作日内提供。

2.收取比例：合同总价的5%。

3.方式：履约保证金以转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向采购人提交履约保证金。以非现金形式提交的履约保证金的有效期需涵盖施工周期，过期前成交供应商应及时办离续期手续。

4.若成交供应商没有违约行为，工程通过市文物局等相关主管部门竣工联合验收且合格，成交供应商提交结算报告及完整的结算资料，采购人向成交供应商退还履约保证金。采购人逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金的本金外，还应当按中国人民银行同期活期利率支付超期资金占用费，但因中标人自身原因导致无法及时退还的除外。

5.下列任何一种情况发生时，采购人有权不予退还履约保证金并根据成交供应商造成损失情况要求成交供应商赔偿采购人相应经济损失：1.因成交供应商违约导致工作缺失，采购人书面通知 2 次后仍不整改；2.有明显证据证明成交供应商未履行合同约定的；3.成交供应商有明显过错致采购人造成损失的。

十二、现场踏勘

本项目响应供应商需要现场踏勘。供应商在报价前听从采购人及代理机构的安排仔细踏勘现场，对本工程施工范围、施工顺序、施工要求、外围条件、现场施工条件对工期、造价的影响进行了解和确认，并在报价中充分考虑。

如供应商放弃现场踏勘则视为已熟知现场条件，默认采购人在施工中提出的一切合理需求，施工中所产生的额外费用由供应商承担，采购人不额外支付费用。

1.踏勘形式：统一组织现场踏勘，由响应供应商在规定时间内自行前往现场踏勘，现场不作任何答疑。

2.踏勘时间及地点：

踏勘时间：2025年12月5日15：00在粤海关博物馆内广场集合。

踏勘时长：约1小时（请供应商注意踏勘时间，过期不候）

踏勘地点：广州市荔湾区沿江西路29号粤海关旧址。

踏勘范围：粤海关旧址建筑外围，架空层室内部分，首层至三层的室内及外廊部分，建筑屋面和钟楼内部。

3.联系人：曾小姐，办公电话：28866462。

4.踏勘要求：

（1）不按上述时间、地点踏勘的潜在供应商，视为放弃参加踏勘的权利。

（2）踏勘现场不提供停车位，请供应商自行安排。

（3）响应供应商及其代表自行承担现场踏勘的风险（包括但不限于财产损失或损坏，以及其他任何原因造成的损失、损坏）及费用。采购人不承担任何责任和费用。

（4）响应供应商及其代表不得以任何形式或方式向采购人透露、展示或提供包含响应供应商名称、代表人姓名、联系方式、产品等信息及文件资料。

（5）现场踏勘期间，采购人仅带到项目实施现场具体位置，参加现场踏勘的人员均需听从采购人的统一安排。

（6）若有需要，采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不得超过项目采购文件的范围，一切以项目采购文件为准，采购人对供应商由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

（7）响应供应商及其代表不可随意拍照录像、或在社交媒体上发布相关信息。

（8）采购人不单独接受或组织第二次现场踏勘。

- 合同格式

详见采购公告附件《合同文本》

（本部分内容如与第二章采购需求不一致的，以第二章采购需求和实际签订合同为准）

- 文件开启、评审

## 一、响应文件的开启

### （一）开启程序

### 工作人员按磋商公告定的时间进行开启，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布供应商名称、解密情况和磋商文件规定的需要宣布的其他内容。

### 采用远程电子开启：供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本磋商公告载明的时间和模式等要求参加开启。在递交响应文件截止时间前30分钟，应当广州市政采中心采购综合管理服务平台进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

### 开启时，供应商应当使用编制本项目（采购包）电子响应文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子响应文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。供应商未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密响应文件，将作无效响应处理。（采用远程电子开启的，各供应商在参加开启以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

### 如在电子开启过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子响应文件通道。系统将对上传的备用电子响应文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子响应文件与加密的电子响应文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效响应。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子响应文件的上传，响应将被拒绝，作无效响应处理。

### （二）异议

### 供应商代表对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。供应商未参加开启的，视同认可开启结果。

### （三）开启时出现下列情况的，视为响应无效处理：

### 1.经检查数字证书无效的；

### 2.因供应商自身原因，未在规定时间内完成电子响应文件解密的；

### 3.如需使用备用电子响应文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子响应文件或提供的备用电子响应文件与加密的电子响应文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。

### 二、评审要求

### （一）评审方法

### 综合评分法,是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的响应供应商为成交候选人的评标方法。（最低报价不是成交的唯一依据。）

### （二）评审原则

### 1.评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以磋商文件和响应文件为评审的基本依据，并按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审。

### 2.具体评审事项由磋商小组负责，并按磋商文件的规定办法进行评审。对磋商文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个响应供应商。

### （三）磋商小组

### 1.磋商小组由采购人代表和从政府采购专家库随机抽取的评审专家组成，成员人数应当为3人及以上单数，其中技术、经济等方面的评审专家不得少于成员总数的三分之二。如采购人不派代表参加评审，则磋商小组全部由从政府采购专家库随机抽取的专家组成。磋商小组将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和磋商文件设定的程序和规则推荐评审结果，任何单位和个人不得非法干预或者影响评审过程和结果。

### 2.评标委员会成员发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系之一的，应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评标委员会成员与参加采购活动的供应商利害关系之一的，应当要求其回避：

### （1）参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

### （2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

### （3）任职单位与采购人或参加该采购项目供应商存在行政隶属关系；

### （4）曾经参加过该采购项目的进口产品的论证和咨询服务工作；

### （5）是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该供应商存在其他经济利益关系；

### （6）评标委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；

### （7）法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

### 3.评审应遵守下列评审纪律：

### （1）评审情况不得私自外泄，有关信息由广州市政府采购中心统一对外发布。

### （2）对广州市政府采购中心或供应商提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

### （3）不得收受响应供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某供应商。若与供应商存在利害关系，则应主动声明并回避。

### （4）全体评委应按照磋商文件规定进行评审，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

### （5）磋商小组各成员应当独立对每个响应供应商的响应文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。

### ※对违反评审纪律的评委，将取消其评委资格，对评审工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

### （四）有下列情形之一的，视为供应商串通响应，其响应无效：

### 1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

### 2.不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

### 3.不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

### 4.不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

### 5.不同供应商的响应文件相互混装；

### 6.不同供应商的响应保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出。

### 7.供应商上传的电子响应文件使用该项目其他响应供应商的数字证书加密的或加盖该项目的其他响应供应商的电子印章的。

### 说明：在评审过程中发现供应商有上述情形的，磋商小组应当认定其响应无效。同时，项目评审时被认定为串通响应的供应商不得参加该合同项下的采购活动。

### （五）有下列情形之一的，属于恶意串通响应：

### 1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

### 2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

### 3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

### 4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

### 5.供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

### 6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

### 7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### （六）其他响应无效的情形

### 详见资格性审查、符合性审查和磋商文件其他响应无效条款。

### （七）终止竞争性磋商采购活动的情形

### 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

### 1.因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

### 2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

### 3.除《政府采购竞争性磋商采购方式暂行办法》第二十一条第三款、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

### 4.因重大变故，采购任务取消的。

### 5.法律、法规以及磋商文件规定其他情形。

### 对终止采购的项目，磋商小组应出具采购文件是否存在不合理条款的论证意见。

### （八）确定成交供应商

### 磋商小组按照磋商文件确定的评审方法、步骤、标准，对响应文件进行评审。评审结束后，对供应商的评审名次进行排序，确定成交供应商或者推荐成交候选供应商。

### 第一成交候选供应商无正当理由不得随意放弃成交资格。成交候选供应商放弃成交资格的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一成交候选供应商为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

### （九）价格修正

### 对报价的计算错误按以下原则修正：

### 1.响应文件中首轮报价表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以首轮报价表（报价表）为准；

### 2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

### 3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以首轮报价表的总价为准，并修改单价；

### 4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效响应处理；

### 5.若投标客户端上传的电子报价数据与电子响应文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

### 注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。供应商澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，供应商不确认的，其响应无效。

### 三、政府采购政策落实

#### （一）节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本磋商文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

#### （二）对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

#### （三）价格扣除相关要求

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业， 残疾人福利性单位 | 投标（响应）工程均由小微企业承建 | 3% | 工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业时，给予3%的价格扣除C1，即：评标价=供应商报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标（响应）价为准。 （2）组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 |  |  |  |  |

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的供应商应填写《中小企业声明函》；监狱企业须供应商提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交。

（3）投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。

### 四、评审程序

#### （一）资格性审查和符合性审查

磋商小组根据《资格性审查表》（附表一）和《符合性审查表》（附表二）的内容逐条对响应文件进行评审，审查每份响应文件的相关资格证明文件是否齐全有效。审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求，只要不满足《资格性审查表》和《符合性审查表》所列各项要求之一的，将被认定为无效响应。对响应有效性认定意见不一致的，磋商小组按少数服从多数原则表决决定。

磋商小组对各磋商供应商进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效响应者应实行及时告知，由磋商小组组长或采购人代表将集体意见及时告知报价当事人。采购代理机构应在资格审查报告或评审报告中以书面形式解释其排除的具体原因。

表一资格性审查表：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 依据《响应承诺函》及以下相关证照的扫描件之一：1.企业法人提供企业法人营业执照；2.事业法人提供事业法人登记证；3.其他组织提供其他组织的营业执照或执业许可证；4.自然人提供居民身份证等。分支机构响应的，还须提供分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 依据《响应承诺函》。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 依据《响应承诺函》。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 依据《响应承诺函》。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 依据《响应承诺函》。 |
| 6 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | ①本项目不接受联合体响应。②供应商未被列入“信用中国”网站中“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”的记录名单；不处于“中国政府采购网”中“政府采购严重违法失信行为信息记录”的禁止参加政府采购活动期间（以磋商小组于资格审查时在上述网站查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录。同时对信用信息查询记录和证据截图存档。如相关失信记录已失效，供应商须提供相关证明资料）。③供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件：依据《响应承诺函》。 |
| 7 | 本项目的特定资格要求： | ①响应供应商须同时具备建筑工程施工总承包三级（或以上）资质和具备文物保护工程施工一级资质，业务范围包含近现代重要史迹及代表性建筑（提供证书扫描件作为证明材料）。 ②响应供应商须持有建设行政主管部门颁发有效的《安全生产许可证》（提供证书扫描件作为证明材料）。 ③响应供应商拟派遣到本工程的项目负责人为建筑工程专业二级或以上级别的注册建造师，并持有项目负责人安全生产考核合格证（B类）（提供证书扫描件或电子证书或建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图）。 ④响应供应商拟派出的专职安全员须具有安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C3类）（提供证书扫描件或电子证书或建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图）。 ⑤响应供应商需承诺项目负责人不得同时在两个及两个以上的建设工程项目上担任施工单位项目负责人，且在任职期间不得担任专职安全员；项目专职安全员在任职期间也不得担任项目负责人（提供承诺函，格式自拟）。 【注：相关电子证书按规定需打印后手写本人签名的，应按照规定手写本人签名后再扫描提交。】 |
| 8 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。 |

表二符合性审查表：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 符合性审查内容 | 1.报价确定且不高于预算金额；如磋商小组没有对磋商文件作实质性变动增加新的需求，最后报价不得高于首次报价；未被认定低于其成本报价。2.有盖章、签署要求的格式文件已按要求盖章、签署。 3.响应文件完全满足磋商文件中带★号的条款和指标(审查《实质性响应一览表》) 4.未发现属无效响应的其他情形。以下为属无效响应的其他情形：（1）法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加本项目或同一采购包报价的。（2）评审期间，磋商供应商没有按磋商小组的要求提交澄清、说明或更正的。（3）磋商供应商对采购人、采购代理机构、磋商小组及其工作人员施加影响，有碍政府采购公平、公 正的。（4）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。（5）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，并提交具体成本测算等与报价合理性相关的证明材料（包括但不限于供应商报价期上一年度自身生产、经营成本及相关证明材料，证明材料包括：第三方机构出具的自身生产、经营成本的审计报告等相关证明材料证明其报价合理性）及《工程质量保障承诺书》；如新成立企业，只需提供《工程质量保障承诺书》（第五章 格式二十一）。磋商小组认为供应商不能证明其报价合理性的，或有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当将其作为无效响应处理。（6）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。5.根据响应截止后采购机构现场公布磋商保证金缴纳情况判定：采用保函、担保或保证保险等方式缴纳的，响应供应商应在文件中提交其佐证材料的扫描件。采取汇款方式缴纳的，磋商保证金应当从报价供应商的银行账户缴纳且在响应截止时间前到达采购机构账户内，同时将支付凭证通过响应文件一并提交，以凭证为准，否则视为无效响应；响应供应商在汇款时应当在备注信息中注明本项目的编号及用途（如“项目编号，磋商保证金”），以便采购机构的财务人员查证入账。 |

#### （二）响应文件澄清

1.对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当在评审过程中发起在线澄清，要求供应商针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开启环节记录的授权代表人联系方式电话告知。

供应商需登录广州市政府采购中心采购综合管理服务平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因供应商联系方式错误、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正。

#### （三）磋商

1.磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

2.在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

3.对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时、同时通知所有参加磋商的供应商。

4.供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求进行最终报价或重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

#### （四）最后报价

1.磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

3.除法规规定的特殊性情形外，提交最后报价的供应商不得少于3家。

#### （五）详细评审

| 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 分值构成 | 商务部分30.0分 技术部分40.0分 报价得分30.0分 |  |
| 技术部分 | 施工方法及技术保证措施1 (3.0分) | 供应商需根据采购需求和施工图纸，提供施工方法及技术保证措施方案： - 能提供施工方法及技术保证措施，得3.0 分； （2）不提供不得分，且“施工方法及技术保证措施2”也不得分。 |
|  | 施工方法及技术保证措施2 (5.0分) | 根据施工方法及技术保证措施的内容进行评审： - 优于采购需求的，得 5.0 分； - 完全满足采购需求的，得 3.0 分； - 部分满足采购需求的，得1.0 分； （4）无响应或完全不能满足采购需求的，得 0 分。 |
|  | 总进度计划及工期安排1 (3.0分) | 供应商需根据采购需求“三、特殊说明”、“四、进度要求”提供总进度计划及工期安排: - 能提供施工总进度计划及工期安排，得 3.0 分； （2）不提供不得分，且“施工总进度计划及工期安排2”也不得分。 |
|  | 总进度计划及工期安排2 (8.0分) | 根据总进度计划及工期安排的内容进行评审: （1）总工期安排完全满足采购需求工期要求，得3.0分； （2）总工期安排每提前5天完工，增加1.0分，最多得5.0分； （3）无响应或不能完全满足采购需求工期要求的，得 0.0 分。 |
|  | 安全生产、文明施工与环境保护措施1 (3.0分) | 供应商需根据采购需求“六、安全文明要求”提供安全生产、文明施工与环境保护措施方案: （1）能提供安全生产、文明施工与环境保护措施，得3.0 分； （2）不提供不得分，且“安全生产、文明施工与环境保护措施2”也不得分。 |
|  | 安全生产、文明施工与环境保护措施2 (5.0分) | 根据安全生产、文明施工与环境保护措施的内容进行评审： - 优于采购需求的，得 5.0 分； - 完全满足采购需求的，得 3.0 分； - 部分满足采购需求的，得 1.0 分， （4）无响应或完全不能满足采购需求的，得 0 分。 |
|  | 施工作业资源配备计划1 (3.0分) | 供应商需根据采购需求“三、特殊说明”、“七、管理要求”提供施工作业资源配备计划方案: - 能提供资源配备计划方案，得 3.0 分； （2）不提供不得分，且“施工作业资源配备计划2”也不得分。 |
|  | 施工作业资源配备计划2 (5.0分) | 根据施工作业资源配备计划的内容进行评审: （1）优于采购需求的，得 5.0 分； （2）完全满足采购需求的，得 3.0 分； （3）部分满足采购需求的，得 1.0 分； （4）无响应或完全不能满足采购需求的，得 0 分。 |
|  | 质量保证措施1 (2.0分) | 供应商需根据采购需求“五、质量要求”提供质量保证措施: - 能提供质量保证措施，得2.0分； （2）不提供不得分，且“质量保证措施2”也不得分。 |
|  | 质量保证措施2 (3.0分) | 根据质量保证措施的内容进行评审： - 优于采购需求的，得3.0分； - 完全满足采购需求的，得2.0分； - 部分满足采购需求的，得1.0分； （4）无响应或完全不能满足采购需求的，得0分。 |
| 商务部分 | 项目负责人 (8.0分) | 对供应商拟委派的项目负责人资质进行评审： （1）从业经验达15年或以上，得3分；10年（含10年）-15年（不含15年）的得2分；5年（含5年）-10年（不含10年）得1分；其余不得分。 （2）具有文物、古建筑修缮工程项目负责人经验，每提供一个得1分，最高得3分。 （3）具有文物保护工程责任工程师证书，从业范围为近现代重要史迹及代表性建筑的，得2分，未提供不得分。 【注：1、须提供相关证书扫描件；2、须提供人员简历表和工作经验相关证明资料，不同单位的项目经验可累计。①提供简历表（格式自拟）须真实，体现具体项目名称、时间、工作内容，并加盖供应商公章；②提供作为项目负责人参与相关项目的证明（如带有项目成员名单的项目合同或工作评价表等相关材料扫描件）以及与之相匹配的社保。否则不得分。3、须提供项目负责人在响应供应商服务的外部证明材料扫描件，如响应文件截止日前六个月以内任意月份参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》，否则不得分。】 |
|  | 技术负责人（5.0）分 | 对供应商拟委派的文物保护施工技术人员（技术负责人）资质进行评审： （1）从业经验达10年或以上，得3分；5年（含5年）-10年（不含10年）的得2分；3年（含3年）-5年（不含5年）得1分；其余不得分。 （2）具有文物保护或建筑施工类中级(或以上)职称的，得2分；具有文物保护或建筑施工类初级职称的，得1分，其他不得分。 【注：1、须提供相关职称证书扫描件；2、须提供人员简历表和工作经验相关证明资料，不同单位的项目经验可累计。①提供简历表（格式自拟）须真实，体现具体项目名称、时间、工作内容，并加盖供应商公章；②提供参与相关项目的证明（如带有项目成员名单的项目合同或工作评价表等相关材料扫描件）以及与之相匹配的社保。否则不得分。3、须提供技术负责人在响应供应商服务的外部证明材料扫描件，如响应文件截止日前六个月以内任意月份参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》，否则不得分。】 |
|  | 同类项目业绩 (5.0分) | 供应商自2021年1月1日（以合同验收时间为准，分支机构响应的，总公司（总所）业绩可纳入评审）起至响应截止时间止，完成过同类工程业绩，每项得1分，本项最高得5分。 【注：1、同类工程是指文物、古建筑修缮工程；2、需提供项目修缮合同（不含补充合同）和验收报告关键页（如合同项目名称、合同概况、签订时间页、双方落款页、验收时间）扫描件作为同类业绩证明资料。证明材料不足或不提供的不得分。】 |
|  | 客户评价(2.0分) | 响应供应商在本项目提供“同类项目业绩”中有获得合同的买方（甲方）单位对其服务质量评价（非验收资料），且评价内容须为满意或优等类似的正面满意度评价材料，需盖有合同的买方（甲方）单位公章(注:部门公章或其他有效章)，一个项目评价得1分，最高得2分。 注：①提供多个评价材料均为同一买方（甲方）单位的，只计算为一个评价；②提供证明材料扫描件，加盖响应供应商单位公章；③如非经认定为有效项目业绩，则对应项目评价材料不得分。 |
|  | 企业认证情况（3.0分） | 根据响应供应商具有的有效期内的管理体系认证情况进行评审： 1.具有质量管理体系认证证书； 2.具有职业健康安全管理体系认证证书； 3.具有环境管理体系认证证书； 每具有一项得1分，最高得3分。 【注：提供证书扫描件及全国认可认证信息公共服务平台（https://www.cnca.gov.cn/）查询截图，不提供不得分。如因响应供应商成立时间不足三个月，导致未能取得相关认证且提供书面说明的，对应证书可得分。】 |
|  | 售后服务便利性 (5.0分) | （1）当接到采购人保修通知后，供应商到达现场时间≤6小时，得5分; （2）当接到采购人保修通知后，6小时<供应商到达现场时间≤12小时，得3分; （3）当接到采购人保修通知后，12小时<供应商到达现场时间≤24小时，得1分; （4）其余不得分。 【注:须提供承诺函，格式自拟，不提供或磋商小组无法认定的不得分。】 |
|  | 对非重大违法违规记录的扣分 (2.0分) | 以“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站为查询渠道：对列入行 政处罚或经营异常的供应商每一条记录扣0.2分，最高扣2分。如查询结果显示没有相关记录，视为没有上述非重大违法违规记录，则不扣分。以评标委员会于评审时在上述网站查询结果为准，评标委员会应将上述记录查询情况截图存档。注：总公司（总所）响应的，只查询总公司（总所）； 分支机构（分所）响应的，只查询该分支机构。 |
| 投标报价 | 响应报价得分 (30.0分) | 响应报价得分＝（评标基准价/响应报价）×价格分值【注：满足竞争性磋商文件要求且响应价格最低的响应报价为评标基准价。】最低报价不是成交的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和响应报价。 |

#### （六）成交供应商推荐

评审结果按评审后总得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列。得分且最终报价相同的，按技术评分由高到低顺序排列，综合评分相同，且价格评分和技术评分均相同的，名次由磋商小组抽签决定。排名第一的供应商为第一成交候选人，排名第二的供应商为第二成交候选人，排名第三的供应商为第三成交候选人，评审后得分最高的供应商获得成交候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组采取随机抽取方式确定。

#### （七）其他无效响应的情形：

1.评审期间，供应商没有按磋商小组的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了响应文件的实质性内容的。

2.响应文件提供虚假材料的。

3.供应商以他人名义响应、串通响应、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式响应的。

4.供应商对采购人、采购代理机构、磋商小组及其工作人员施加影响，有碍公平、公正的。

5.响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

### 四、确定结果

  - 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告及《确认采购结果通知书》送采购人确认。

  - 采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，根据质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且最后报价最低（或排位最前）的原则确定成交供应商。成交供应商确定之日起2个工作日内，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 和广州市政府采购中心采购综合管理服务平台网站（https://gzzfcg.gcycloud.cn/site/gzsaas/index.html）上以公告的形式发布成交结果，结果公告的公告期限为 1 个工作日。结果公告同时作为采购代理机构通知除成交供应商外的其他供应商没有成交的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

  - 成交结果公告后，成交供应商须向采购代理机构支付公共资源交易服务费。采购代理机构完成支付确认后，采购人、成交供应商方可在广州市政采中心采购综合管理服务平台自行下载打印《成交通知书》。《成交通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

（四）凡发现成交供应商有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理。

1.	提供虚假材料谋取成交的。

2.	采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

3.	与采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

4.	向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

5.	在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

6.	拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

7.	有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

五、签约和备案

（一）采购人应当自《成交通知书》发出之日起三十日（第二章采购需求有相应约定的从其约定）内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录中国政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

（二）采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

（三）采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（四）采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录中央预算管理一体化系统上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

六、履约评价

（一）采购人负责对成交供应商的履约行为进行评价，评价标准详见《广州公共资源交易政府采购领域信用评价体系3.0指标说明》。采购人凭CA数字证书登录广州交易集团数字交易平台，选择需评价的项目，根据成交供应商履约的实际情况逐项进行评价。

（二）评价结果会影响供应商的综合信用评价得分。供应商对其评价情况有异议的，可向采购人反映，采购人应当检查有关评价情况并答复异议人，如有错误，应当修正。

- 响应文件格式

供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的相关文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

#### 响应文件目录

一、响应承诺函

二、首轮报价表

三、分项报价表

四、实质性响应一览表

五、法定代表人证明书

六、法定代表人授权书

七、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

八、承诺函

九、中小企业声明函

十、监狱企业

十一、残疾人福利性单位声明函

十二、供应商业绩情况表

十三、项目负责人情况表

十四、技术和服务要求响应表

十五、商务条件响应表

十六、履约进度计划表

十七、各类证明材料

十八、代理服务费缴纳承诺函

十九、需要采购人提供的附加条件

二十、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容

二十一、工程质量保障承诺书

二十二、初步审查自查表

二十三、技术评分、商务评分自查表

### 格式一：

#### 响 应 承 诺 函

致：广州市政府采购中心

你方组织的“粤海关旧址修缮项目”项目的竞争性磋商[采购项目编号为：QCC2025-0009]，我方愿参与响应。

我方确认收到贵方提供的“粤海关旧址修缮项目”项目的磋商文件的全部内容。

我方在参与响应前已详细研究了磋商文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此磋商文件没有倾向性，也不存在排斥潜在供应商的内容，我方同意磋商文件的相关条款，放弃对磋商文件提出误解和质疑的一切权力。

(供应商名称)作为供应商正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本响应的一切事宜。

我方已完全明白磋商文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按磋商文件提供的全部工程与相关服务的磋商总价详见《首轮报价表》。

（二）本响应文件的有效期为从提交响应文件的截止之日起90日历天。如成交，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至响应截止日有效，如有在响应有效期内失效的，我方承诺在成交后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（四）我方理解贵方不一定接受最低磋商价或任何贵方可能收到的响应。

（五）我方如果成交，将保证履行磋商文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（六）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（七）我方磋商报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物或服务时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（八）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为成交供应商，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（九）我方与其他供应商不存在法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十一）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

（十二）我方承诺遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

（十三）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，磋商小组可将我方做无效响应处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十四）我方对在本函及响应文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十五）所有与本磋商有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________，邮政编码：__________________

电 话：__________________

传 真：__________________

代表姓名：__________________，职 务：__________________

法定代表人或授权委托人（签字）：__________________

加盖公章：__________________

日  期：__________________

### 格式二：

#### 首轮报价表

注:采用电子响应的项目无需编制该表格，响应供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成首轮报价表﹐若在响应文件中出现非系统生成的首轮报价表﹐且与投标客户端生成的首轮报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

响应供应商名称：

| 序号 | 采购项目名称/采购包名称 | 响应报价（元） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

供应商签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式三：

#### 分项报价表

注：响应供应商应按照采购人所提供的工程量清单完善分项报价，不得随意改动工程量清单内容。工程量清单详见采购公告附件。

### 格式四：

#### 实质性响应一览表

| 序号 | 实质性响应条款 | 供应商响应情况 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.★本项目不接受分包（依据实质性响应一览表）。 |  |  |
| 2 | 5.★成交供应商须在成交结果公告之日起2个工作日内向采购代理机构提供纸质响应文件2套（封面需加盖单位公章及骑缝章），纸质响应文件需与电子响应文件内容保持一致。响应文件内提供承诺函，格式自拟（依据实质性响应一览表及承诺函）。 |  |  |
| 3 | 7.★供应商必须对本项目的全部内容进行报价，本项目最高限价为人民币3319842.03元。响应供应商需在《首轮报价表》中报出总价作为价格评审依据，并提供工程量清单分项报价表。磋商结束后，所有实质性响应的供应商应在规定时间内提交最后报价（最后报价较首轮报价有下浮的，若未提供分项报价表，默认按扣除不可竞争费用后的价格下浮比例计算综合单价）。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。如磋商小组没有对磋商文件作实质性变动、增加新的需求，供应商在最后报价环节中所报出的响应总价不得高于首轮报价，否则响应无效。 |  |  |
| 4 | 8.★供应商必须承诺本项目绿色施工安全防护措施费为409613.90元，暂列金额为186466.25元。绿色施工安全防护措施费、暂列金额为不可竞争费。响应文件内提供承诺函，格式自拟（依据实质性响应一览表及承诺函）。 |  |  |

说明：

1.实质性响应条款一览表后续内容请根据第二章采购需求★号条款详细列举

2.本表所列条款必须一一予以响应，“供应商响应情况”一栏应填写具体的响应内容，有差异的要具体说明。

3.请响应供应商认真填写本表内容，如填写错误将可能导致响应无效。

### 格式五：

（供应商可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

#### 法定代表人证明书

现任我单位_____________职务_____________为法定代表人，特此证明。

有效期限：__________________

附：代表人性别：_____年龄：_________ 身份证号码：__________________

注册号码：____________________企业类型：____________________________

经营范围：__________________________________________________________

供应商名称（盖章）：__________________

地  址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职  务：__________________

日  期：__________________

### 格式六：

#### 法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司响应授权的分公司，可以提供响应分支机构负责人授权书）

#### 法定代表人授权书

致：广州市政府采购中心

本授权书声明：________是注册于 （国家或地区）的（供应商名称）的法定代表人，现任________职务，有效证件号码：________________。现授权 （姓名、职务） 作为我公司的全权代理人，就“粤海关旧址修缮项目”项目采购[采购项目编号为QCC2025-0009]的响应和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于________年________月________日签字生效，特此声明。

供应商（盖章）：__________________

地  址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职  务：__________________

被授权人（签字或盖章）：__________________

职  务：__________________

日  期：__________________

### 格式七：

#### 提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

一、提供以下相关证照的扫描件之一：1.企业法人提供企业法人营业执照；2.事业法人提供事业法人登记证；3.其他组织提供其他组织的营业执照或执业许可证；4.自然人提供居民身份证等；

二、对接受分支机构磋商的项目，分支机构磋商的，须提供分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书，授权书须加盖总公司（总所）公章。总公司（总所）可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。依法设立登记的分支机构以自己的名义参加政府采购活动，产生的民事责任由法人承担。（如为保险类项目则为：本项目只接受保险分公司或中心支公司以上的保险机构磋商；分公司或中心支公司的保险机构响应的，还须提供分公司或中心支公司的保险机构的营业执照。）

格式八：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

#### 承诺函

致：中华人民共和国广州海关

对于   粤海关旧址修缮  项目（项目编号：  QCC2025-0009  ），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：(建议逐条复制采购文件相关条款原文)

（一）星号条款

1.

2.

3.

.........

（二）三角号条款

1.

2.

3.

.........

（三）非星号、非三角号条款

1.

2.

3.

.........

特此承诺。

供应商名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式九：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合磋商文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加中华人民共和国广州海关的粤海关旧址修缮项目采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日  期：__________________

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：供应商应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

### 格式十：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 格式十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 中华人民共和国广州海关 单位的粤海关旧址修缮项目采购活动由本单位承担工程，或者由其他残疾人福利性单位承担工程。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：__________________

日  期：__________________

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

### 格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 响应供应商业绩及客户评价情况表

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 签订合同时间 | 竣工验收报告时间 | 客户评价情况（满意或优等类似的正面满意度评价） | 联系人及电话 | 证明文件所在位置（请填写证明文件具体所在位置及页码） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

根据上述业绩情况，按磋商文件要求附销售或服务合同复印件。

### 格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 项目负责人情况表

| 序号 | 岗位 | 人数 | 岗位职责 | 岗位要求的响应情况 | 证明文件所在位置（请填写证明文件具体所在位置及页码） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

### 格式十四：

#### 《技术和服务要求响应表》

| 序号 | 标的名称 | 参数性质 | 磋商文件规定的技术和服务要求 | 响应文件响应的具体内容 | 型号 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“磋商文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与磋商文件中采购需求的 “技术要求”的内容保持一致。供应商应当如实填写上表“响应文件响应的具体内容”处内容，对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足磋商文件要求。供应商需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则响应无效。

2.“是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

3.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十五：

#### 《商务条件响应表》

| 序号 | 参数性质 | 磋商文件规定的商务条件 | 响应文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“磋商文件规定的商务条件”项下填写的内容应与磋商文件中采购需求的 “商务要求”的内容保持一致。

2.供应商应当如实填写上表“响应文件响应的具体内容”处内容，对磋商文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述或照搬照抄采购文件参数、不注明实际数值者的，将视为未实质性满足磋商文件要求。供应商需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则响应无效。

3.“是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十六：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定___年___月___日 | 签定合同并生效 |  |
| 2 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 3 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 4 | ___月___日—___月___日 | 质保期 |  |

### 格式十七：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 各类证明材料

1.磋商文件要求提供的其他资料。

2.供应商认为需提供的其他资料。

### 格式十八：

（若采购人支付代理服务费，则无需出具此承诺书）

#### 代理服务费缴纳承诺函

致：广州市政府采购中心

我单位参加贵公司组织的粤海关旧址修缮项目（采购项目编号：QCC2025-0009），作出如下承诺：

1、完全响应磋商文件中要求的条款，若提供虚假资料将作为无效响应处理，并接受相关部门的处罚。

2、我单位若被选为成交供应商，承诺按照规定缴纳代理服务费。代理服务费包括组织专家对审查供应商资格、答疑、组织磋商、评审、确定成交供应商，以及提供采购前期咨询、协调合同的签订等服务，按______支付。

3、如我公司被选为成交供应商，在成交结果公告后3日内向采购代理机构指定账户缴付代理服务费。

特此承诺！

供应商法定名称（公章）；_____________________

供应商法定地址：_____________________

供应商授权代表（签字或盖章）：_____________________

电 话：_____________________

传 真：_____________________

承诺日期：_____________________

### 格式十九：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 需要采购人提供的附加条件

| 序号 | 供应商需要采购人提供的附加条件 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

注：供应商完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为供应商同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为响应无效。

### 格式二十：

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容，格式自拟。

### 格式二十一：

工程质量保障承诺书

致：中华人民共和国广州海关

我方 [供应商名称]，作为参与贵单位粤海关旧址修缮项目（项目编号：QCC2025-0009）的供应商，深刻理解贵方对工程质量、安全规范及履约能力的高标准要求。为避免因低价竞争导致工程质量不达标，保障项目全周期稳定实施，我方郑重作出如下承诺：

一、工程质量承诺

1.全流程质量管控。我方保证工程所涉全部货物（含设备、材料、配件等）严格遵循采购文件技术规范、国家强制性标准及行业专项标准生产制造，原材料及配件均来自具备资质的正规供应商，且提供完整的质量合格证明文件。

2.出厂与交付检验。产品出厂前，我方将执行三级质检流程（自检、互检、专检），并邀请贵方代表（或第三方监理）参与关键节点验收，确保货物质量、性能、规格及技术参数100%符合项目需求，无任何潜在质量缺陷。

3.施工质量保障。若涉及施工环节，我方承诺严格按照设计图纸、施工规范及贵方要求施工，每道工序经监理验收合格后方可进行下一道工序，隐蔽工程留存影像记录并归档。

二、违约责任约定

若因我方以低价成交，且在履约过程中为降低成本（含低价成交后压缩开支）导致货物或施工质量不达标，经双方认可具有资质的第三方检测机构检测确认不合格，我方愿承担以下责任：

1.向贵方支付合同总金额20%的违约金，该违约金将从合同款项中直接扣除，我方无异议。

2.在收到贵方书面通知后30日内，免费更换全部不合格货物或返工至合格标准，并承担由此产生的一切费用，包括但不限于运输、拆卸、安装、返工施工、二次检测等所有费用。若逾期未完成整改，每逾期1日按合同金额的0.5%支付逾期违约金，逾期超过15日的，贵方有权解除合同并另行采购，我方承担因此产生的差价及贵方损失。

3.因质量问题导致贵方或第三方人身、财产损失的，我方承担全部赔偿责任（含律师费、诉讼费等维权费用）。

三、附加保障承诺

1. 我方承诺在整个项目实施期间，严格遵守合同约定和贵方的管理要求，积极配合项目的各项工作，及时响应贵方提出的合理需求和整改意见。

2.本承诺书自签署之日起生效，与采购合同具有同等法律效力，若与合同条款冲突，以本承诺书为准（特殊约定除外）。我方违反本承诺的，贵方有权依据法律及合同约定追究全部责任，我方放弃抗辩权。

特此承诺！

供应商（盖章）：____________________
法定代表人 / 授权代表（签字）：____________________
日期：______年____月____日

格式二十二：

| 初步审查自查表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评审内容 | 磋商文件要求 | 自查结论 |
| 1 | 响应供应商名称 | □满足 □不满足 |
| 2 | 响应承诺函签字盖章 | □满足 □不满足 |
| 3 | 营业执照 | □满足 □不满足 |
| 4 | 不存在禁止投标的情形 | □满足 □不满足 |
| 5 | 响应报价 | □满足 □不满足 |
| 6 | 响应有效期 | □满足 □不满足 |

格式二十三：

技术评分、商务评分自查表

| 序号 | 评审项目 | 评审细则 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 详细评审自查表 | 技术评审 |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | 商务评审 |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |